咸阳市水利局文件

咸水发〔2019〕545号

关于陕西华电旬邑风电场二期

50MW 工程水土保持方案变更报告书的批复

陕西华电旬邑风电有限公司：

报来的《陕西华电旬邑风电场二期50MW工程水土保持方案变更 报告书》收悉。我局委托咸阳市水土保持工作站对该项目变更报 告进行了技术审查，依据有关水土保持法律法规、规范和专家意

见，经研究，基本同意该水土保持变更方案。现批复如下：

# 一、原方案批复情况

陕西省水土保持局于2016年12月23日以《关于陕西华电

旬邑风电场二期50MW 工程水土保持方案的批复》(陕水保监函

(2016)  328号)对该项目进行了批复。

# 二、 变更原因

本工程依据2017年12月29 日取得的陕西省发展和改革委  员会《关于陕西华电旬邑风电有限公司旬邑二期风电场工程项目核  准的批复》(陕发改新能源〔2017) 1861号〕文件中确定的项目 建设内容和规模、总投资等内容，在主体工程优化了工程设计， 相应管线、站场位置发生变化或取消，原批复确定防治责任范围、 具有水土保持功能的工程措施、植物措施等内容均发生较大变

化，建设单位据此对原报告书进行了补充和修改。

# 三、 变更内容

变更后项目由风机和箱变工程、输电线路工程、道路工程三

部分组成。变更后工程总占地面积9.13 hm² ,其中永久性占地

2.72 hm² , 临时占地6.41 hm² , 水土流失责任范围为9.13 hm² 。 水土保持工程总投资320.91万元，其中水土保持补偿费为15.52 万元。计划于2019年11 月开工，2020年10月完工，工期12

个月。

四、本变更方案符合工程实际，基本满足水土保持工作要求， 原则同意。原批复方案与本方案不符的，以本方案为准。请你单  位 严格按照水土保持规范要求建设和管理，采取有效防治措施减

少人为水土流失。

# 五 、你单位在接到此批复15个工作日内，将变更报告书和

咸阳市水利局

2019年12月2日

批复送达所在市县水土保持监督机构。

抄送：币水土保持工作站、旬邑县水土保持监督管理站

咸阳市水利局 2019年12月2日印发